Утвержден

распоряжением Главы администрации

Любостанского сельсовета

от 02 марта 2020 года №3-р

**ПЛАН**

**подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Любостанского сельсовета в 2020 году**

| №  п.п. | Содержание мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные за исполнение мероприятий | Отметка  о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка распоряжения Администрации сельсовета, об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Любостанского сельсовета Большесолдатского района в 2020г. | март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 2. | Проведение смотра готовности сил и средств РЗ ТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья. | март 2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 3. | Организация через сходы граждан, памяток на информационных стендах, разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер предосторожности на водных объектах в период ледохода, паводка. | февраль-март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета арендаторы земельных участков под водными объектами сельсовета  (по согласованию), |  |
| 4. | Информирование и оповещение населения о состоянии ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода. | февраль-март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета, арендаторы земельных участков под водными объектами сельсовета  (по согласованию), |  |
| 5. | Корректировки паспортов территорий с учетом рисков затоплений (подтоплений). | март 2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 6. | Организация работ по выявлению скотомогильников, которые могут попасть в зоны потенциального подтопления и затопления. | март 2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета, ОБУ«СББЖ Большесолдатского района»  (по согласованию) |  |
| 7. | Проведение выборочных проверки технического состояния гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности, включая бесхозяйные, при неудовлетворительном техническом состоянии плотин, водосброса или водоспуска обеспечить снижение уровня воды до безопасных отметок. | с 10 марта по 20 марта  2020г. | Районная комиссия по обследованию ГТС, Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 8. | Проведение работ по выявлению объектов жилищного фонда, социального и промышленного назначения, построенные с нарушениями строительных норм и правил на участках, попадающих в зоны подтопления и затопления водами весеннего половодья. | март 2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета,  Управление строительства ЖКХ и архитектуры Администрации района |  |
| 9. | Проведение работ по принудительному понижению уровней прудов, по уточнению границ зон возможного подтопления и затопления, запланировать мероприятия возможного отселения населения. | март 2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета,  арендаторы земельных участков под водными объектами сельсовета  (по согласованию) |  |
| 10. | Проведение работ по определению мест организованных переправ населения через водные преграды в период весеннего половодья. | февраль - март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 11. | Организация и проведение мероприятий по минимизации ущерба объектам жилищного фонда, социального назначения, инфраструктуры в случае подтопления и затопления талыми водами. | февраль - март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета |  |
| 12. | Проведение герметизации скважин, сооружений, ремонт и закрытие смотровых колодцев и камер на насосных станциях и скважинах, подготовка участков водопроводно-канализационных сетей, попадающих в зону затопления, объекты электроснабжения. | февраль - март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета,  ОАО «Курскоблводоканал»  (по согласованию), Большесолдатские РЭС  (по согласованию) |  |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, направленных на исключение возможного попадания пестицидов, агрохимикатов, ГСМ, бытовых и промышленных отходов в водоемы. | февраль - март  2020г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации сельсовета,  глава сельсовета,  Управление по вопросам развития АПК Администрации района |  |